东莞理工学院网络空间安全学院

实验报告

课程名称：软件项目管理                                             学期：2025年秋季

| 实验名称 | 风险管理 |  |  | 实验序号 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 曾炫杰 | 学 号 | 2023414290239 | 班 级 | 23软件2班 |
| 实验地点 | 8b404 | 实验日期 | 2025/12/03 | 实验成绩 |  |
| 一、实验内容、要求 对高校教务管理信息系统开发过程中出现风险进行识别分析和解决。 通过对高校教务管理信息系统过程中产生的风险进行风险管理，使得学生能够了解风险管理的必要性，体验实际的开发中怎样识别风险、分析风险、控制风险以及风险发生后来解决风险。 学生根据所学知识，运用常用风险识别方法及以往的开发经验可以识别出开发一个信息管理系统时出现的常见风险并制定相应的缓解计划和应急计划。 实验任务： 任务1：根据SEI风险分类、SWOT、信息收集等方法识别项目中存在的至少5个风险 任务2：对风险进行分析，评估其发生的可能性（P）与影响程度（I） 任务3：制定风险应对计划 任务4：制定风险应急计划 任务5：风险追踪 使用以下模板记录识别的风险并对其进行追踪 风险ID; 风险类别; 风险状态. 识别时间; 可能性（P）; 影响程度（I）. 风险强度（RE）; 优先级; （高、中、低）. 风险描述. 规避/减缓计划; 时间; 人员; 负责人. 内容. 执行情况. 应急计划; 触发条件; 人员; 负责人. 内容. 执行情况. 二、实验方法 （风险识别方法简介） 常用的风险识别方法包括： 1. SEI 风险分类：这是一种结构化的方法，通过对软件工程领域常见风险进行分类，帮助项目团队在项目生命周期的不同阶段系统地识别风险。它通常将风险分为三类： 项目风险: 涉及项目的管理、计划和控制，例如进度、预算、资源分配等。 技术风险: 涉及系统设计、实现、接口、测试和维护等技术问题，例如技术可行性、兼容性等。 业务风险: 涉及项目与组织整体战略目标、市场、客户关系等相关的问题，例如市场需求变化、资金支持等。 2. 信息收集技术：这是通过与项目干系人交流来识别风险的方法。 让跨职能团队的成员一起集思广益，自由地提出他们认为可能发生的风险。邀请一组专家独立匿名地提出风险，项目经理收集后汇总并反馈给专家组，直到达成共识。这可以避免单个专家意见对其他人的影响。与经验丰富的项目经理、领域专家或客户进行一对一的交流，获取他们对潜在风险的见解。 3. 图示分析技术：SWOT 分析，关注项目内外部环境。威胁便是项目面临的负面风险。流程图: 通过绘制系统或工作流程，分析流程中的薄弱环节或可能出现问题的点，从而识别风险。 三、实验结果 （风险登记册） 风险ID; 01; 风险类别; 需求风险; 风险状态; 已消除. 识别时间; 2025/12/03; 可能性（P）; 0.8; 影响程度（I）; 0.9. 风险强度（RE）; 0.72; 优先级; 高. 风险描述; 需求变更/蔓延: 在详细设计或开发阶段，用户提出新的功能需求或对已确认需求进行重大修改，导致工期延长和成本增加。项目计划中“详细需求分析与范围确认”工期仅2个工作日 (ID 5)，可能存在需求遗漏或理解偏差。. 规避/减缓计划; 时间; 2025/12/02 - 2025/12/03; 人员; 业务分析师; 负责人; 项目经理. 内容; 严格执行配置管理流程，所有需求变更需走正式审批流程，并评估对项目范围、成本和进度的影响。. 执行情况; 已完成. 应急计划; 触发条件; 需求变更导致原定工期增加超过10%; 人员; 开发团队; 负责人; 项目经理. 内容; 1. 立即停止开发工作。2. 评估变更对项目影响，与客户协商减少变更范围或签署变更单。3. 调整项目计划和资源分配。. 执行情况; 未触发. 风险ID; 03; 风险类别; 进度风险; 风险状态; 已消除. 识别时间; 2025/12/03; 可能性（P）; 0.7; 影响程度（I）; 0．8. 风险强度（RE）; 0.56; 优先级; 高. 风险描述; 关键路径延误: 核心开发任务因技术难题或资源不足而延迟，导致项目整体完成日期推迟。. 规避/减缓计划; 时间; 11/28-12/01; 人员; 项目经理; 负责人; 项目经理. 内容; 在“项目计划与资源分配阶段，对关键路径上的任务进行额外的资源预留和时间缓冲。引入项目管理软件，每周进行项目监控，识别进度偏差，并提前采取措施. 执行情况; 已完成. 应急计划; 触发条件; 关键路径任务延迟超过原定工期20%; 人员; 技术主管; 负责人; 项目经理. 内容; 1. 立即组织核心团队评估原因。2. 采取资源调配或增加预算聘请外部资源。3. 向所有项目干系人发布项目进度预警。. 执行情况; 无需执行. 风险ID; 03; 风险类别; 技术风险; 风险状态; 已消除. 识别时间; 2025/12/03; 可能性（P）; 0.6; 影响程度（I）; 0．7. 风险强度（RE）; 0.42; 优先级; 中. 风险描述; 系统兼容性问题: 集成系统各模块时，出现接口不兼容或数据结构不匹配，导致在“系统集成与测试”阶段花费大量时间进行联调和修复。. 规避/减缓计划; 时间; 12/08-12/10; 人员; 架构师; 负责人; 技术主管. 内容; 1. 在“总体架构设计”阶段，明确技术栈和接口标准，并制定集成计划。2. 在早期阶段进行小规模的集成联调。. 执行情况; 已完成. 应急计划; 触发条件; 在“模块联调”阶段，发现超过3个关键模块接口无法正常通信; 人员; 技术主管; 负责人; 技术主管. 内容; 1. 停止集成工作。2. 组织架构师和技术主管进行紧急技术评审，确定根本原因。3. 重新设计接口协议或调整数据结构。. 执行情况; 无需执行. 风险ID; 04; 风险类别; 进度风险; 风险状态; 已消除. 识别时间; 2025/12/03; 可能性（P）; 0.7; 影响程度（I）; 0．8. 风险强度（RE）; 0.56; 优先级; 高. 风险描述; 关键路径延误: 核心开发任务因技术难题或资源不足而延迟，导致项目整体完成日期推迟。. 规避/减缓计划; 时间; 11/28-12/01; 人员; 项目经理; 负责人; 项目经理. 内容; 在“项目计划与资源分配阶段，对关键路径上的任务进行额外的资源预留和时间缓冲。引入项目管理软件，每周进行项目监控，识别进度偏差，并提前采取措施. 执行情况; 已完成. 应急计划; 触发条件; 关键路径任务延迟超过原定工期20%; 人员; 技术主管; 负责人; 项目经理. 内容; 1. 立即组织核心团队评估原因。2. 采取资源调配或增加预算聘请外部资源。3. 向所有项目干系人发布项目进度预警。. 执行情况; 无需执行. 风险ID; 04; 风险类别; 人力资源风险; 风险状态; 未发生. 识别时间; 2025/12/03; 可能性（P）; 0.5; 影响程度（I）; 0．8. 风险强度（RE）; 0.40; 优先级; 中. 风险描述; 关键成员离职/缺勤: 熟悉核心模块的开发人员在项目关键阶段离职或长时间缺勤，造成技术断层和开发停滞. 规避/减缓计划; 时间; 整个工期内; 人员; 技术主管; 负责人; 技术主管. 内容; 1. 实施知识管理，要求关键岗位人员编写详细的技术文档和代码注释。2. 采用结对编程或定期的技术分享会，确保核心技术和业务逻辑至少由两人掌握。. 执行情况; 未执行. 应急计划; 触发条件; 核心开发人员连续缺勤超过5个工作日; 人员; 人力资源; 负责人; 项目经理. 内容; 1. 立即将该人员负责的核心任务交由备用人员接手。2.可紧急招聘临时技术顾问或将该人员的任务拆分给其他资深成员。. 执行情况; 未执行. 风险ID; 03; 风险类别; 进度风险; 风险状态; 已消除. 识别时间; 2025/12/03; 可能性（P）; 0.7; 影响程度（I）; 0．8. 风险强度（RE）; 0.56; 优先级; 高. 风险描述; 关键路径延误: 核心开发任务因技术难题或资源不足而延迟，导致项目整体完成日期推迟。. 规避/减缓计划; 时间; 11/28-12/01; 人员; 项目经理; 负责人; 项目经理. 内容; 在“项目计划与资源分配阶段，对关键路径上的任务进行额外的资源预留和时间缓冲。引入项目管理软件，每周进行项目监控，识别进度偏差，并提前采取措施. 执行情况; 已完成. 应急计划; 触发条件; 关键路径任务延迟超过原定工期20%; 人员; 技术主管; 负责人; 项目经理. 内容; 1. 立即组织核心团队评估原因。2. 采取资源调配或增加预算聘请外部资源。3. 向所有项目干系人发布项目进度预警。. 执行情况; 无需执行. 风险ID; 05; 风险类别; 测试风险; 风险状态; 未发生. 识别时间; 2025/12/03; 可能性（P）; 0.7; 影响程度（I）; 0．6. 风险强度（RE）; 0.42; 优先级; 中. 风险描述; 测试不充分/遗漏: 在“功能测试”阶段未能发现重大缺陷，导致系统上线后出现严重故障，影响用户正常使用和系统声誉; 测试不充分/遗漏: 在“功能测试”（ID 38）阶段未能发现重大缺陷，导致系统上线后出现严重故障，影响用户正常使用和系统声誉. 规避/减缓计划; 时间; 02/18/-02/20; 人员; 测试工程师; 负责人; 测试主管. 内容; 1. 制定详细的测试计划和测试用例，覆盖所有功能和非功能需求。2. 引入专业的测试工具，并要求开发人员进行单元测试和集成测试，确保代码提交质量。. 执行情况; 未执行. 应急计划; 触发条件; 在“功能测试”阶段，发现P1缺陷数量超过5个; 人员; 开发人员、测试主管; 负责人; 项目经理. 内容; 1. 立即暂停所有后续任务，将全部开发资源投入缺陷修复。2. 分析缺陷原因，改进开发和测试流程。3. 延长测试阶段工期。. 执行情况; 未执行. 四、实验心得 通过这次实验，我明白了计划与依赖关系的重要性。清晰的阶段划分是基石，项目严格按照“规划 ，设计，开发，测试，部署”的阶段进行，这保证了项目的结构化和可控性。软件项目风险管理的必要性，风险识别必须前置，软件开发项目存在固有不确定性。本项目实践了在项目早期识别风险，这比风险发生后再应对效率高得多。成功的软件项目不仅需要扎实的编码能力，更需要严谨的项目计划、对关键路径的控制，以及一套行之有效的风险管理体系。 |